# Protokoll vom 05.04.2018
Protokollführer	Daniel Hörmann
Abwesende Teilnehmer	niemand
Dauer	60 min

## Tagungsordnungspunkte
Thema
Fabio stellt seine Ergebnisse zum Thema DLLs in Qt und Normen für Oberflächen vor
Daniel stellt seine Ergebnisse zum Thema Update-Prozess dar
Joshua stellt seine Ergebnisse zur Datenbank vor. Die Gruppenmitglieder diskutieren dies.
Es wird eine Dokumentation geführt. Diese wird als Abgabe anerkannt.
Dem Projekt stehen 400 Euro zur Verfügung. Es wird diskutiert, ob etwas benötigt wird.

Schlussfolgerungen
Für DLLs muss beim Projektanlegen Bibliothek und C++-Bibliothek ausgewählt werden.
Für die Einrichtung eines Update-Prozess müssen keine Vorbereitungen getroffen werden.
Kurse und Klassen werden zu einer Tabelle verschmolzen. Zusätzlich mit einem Label (Kurs/Fach) versehen. Bei Schülern wird die Klasse aus Jahrgangsstufe und Klassenname zusammengesetzt. Es soll ein Log-Mechanismus in der Datenbank vorgesehen werden. In der Ausleihe (Rückgabe) soll hinterlegt werden, ob ein Buch beschädigt ist. Ausleihetyp.
Die Dokumentation dient am Ende des Semesters als Abgabe.

Aufgaben		Zuständige Person	Termin
Klärungen mit dem Kunden		Daniel	17.04.
Datenbank		Joshua	17.04.
Debuggen von DLLs		Fabio	17.04.
Lizenzdialog		Fabio	17.04.
Aufgabenaufteilen		Daniel	17.04.

Besondere Anmerkungen

Nächstes Treffen: Dienstag, 17.4. 09:50 Uhr