# Protokoll vom 08.05.2018
Protokollführer	Daniel Hörmann
Abwesende Teilnehmer
Dauer	1 Stunde

## Tagungsordnungspunkte
Thema
Datenbank-API: Joshua stellt das finale Datenbankmodell vor. Die CHAR-Variablen müssen in VARCHAR geändert werden.
Nächste Aufgaben
Letzte Besprechungen in diesem Semester: 30.05.2018 um 09:50 Uhr; 20.06.2018 um 09:50 Uhr
Mockups: Daniel stellt die Mockups vom Hauptfenster und der Ausleihfunktion vor. Die Sortierung soll direkt auf der Tabelle finden.

Schlussfolgerungen

Aufgaben		Zuständige Person	Termin
Datenbank-Änderungen		Joshua Hörmann	09.05.2018
Datenbank-API testen		Joshua, Daniel	20.05.2018
Datenbank-API anpassen an die Änderungen		Fabio	10.05.2018
Ausleihfunktion (Hauptverantwortung)		Fabio	?
Schülermaske und Schülerliste		Joshua	?
Backup und Import		Daniel	?
Mockup für Schülermaske und Schülerliste		Daniel	10.05.2018

Besondere Anmerkungen