# Protokoll vom 13.06.2018
Protokollführer	Daniel Hörmann
Abwesende Teilnehmer	Joshua Hörmann

## Tagungsordnungspunkte
Thema
Kundentermin am 10. September ab 10:30 Uhr: / - Treffpunkt 09:30 Uhr im Projektraum an der HSA / - danach gehen wir gemeinsam zum Holbein
Termine in den Ferien: / 31.07.2018 und 15.08.2018
Fabio präsentiert die Ergebnisse der API-Analyse: / Die API ist noch nicht vollständig fertig gestellt. Fabio prüft diese bis unsere Prüfungen vorbei sind. Fabio wird sich überlegen, ob die API per Unit Test geprüft wird.
Daniel stellt die Login-Funtkion vor
Daniel stellt die Ergebnisse zum Excel-Import vor / → Es ist gefährlich, alle Informationen aus der Datenbank zu holen. Besser noch zusätzlich einzelne Informationen aus der Datenbank holen.

Aufgaben		Zuständige Person	Termin
Testen der Datenbank-API		Fabio
Fertigstellung des Excel-Import		Daniel

Besondere Anmerkungen