# Protokoll vom 17.04.2018
Protokollführer	Joshua Hörmann
Abwesende Teilnehmer	Keiner
Dauer

## Tagungsordnungspunkte
Thema
Fabio: Debugging und Lizenztextanzeige
Daniel: Ergebnisse der Aufgabenschätzung + Konfigurations-Klasse + Infos vom Kunden
Joshua: Datenbank
Fabio: / -Diskussion über Lizenzen bei GPL Offenlegung nötig / -DLLs mit Abhängigkeiten -> wie werden Abhängigkeiten zwischen DLLs realisiert / -Importe und Abhängigkeiten -> Inkompatibilität (Typen, etc.) -> evtl. 60 Minuten anschauen / -Genaue Aufteilung der DLLs definieren / -Konzept mit DLLs nur wenn es keine Zyklischen Abhängigkeiten gibt / -Eine Kern-DLL welche in mehreren DLLs importiert wird -> Importprobleme / -Abhängigkeitsproblem: Aufrufen der Kern-DLL über zwei andere DLLs im Hauptprogramm -> Vergleich des Rückgabetyps -> unterschiedliche Instanzen aber gleicher Typ / -DLLs sharen? Oder exklusiv laden (damit nur eine Funktion/Klasse die DLL hat) / 2 DLLs laden -> beide haben eine Klasse A -> Konflikt beim dynamisch laden / -Wenn die DLL ausgetauscht wird -> Header Datei zeigt auf den Dateipfad aber überprüft nicht die DLL / -Mit Namespace arbeiten -> Überlagerung der DLLS / -Erkennt über die .h Dateien welche Funktionen er über die DLLs einbindet -> Compiler erkennt Doppelfunktionen und meldet Fehler -> Abhängigkeitsproblem hinfällig
Daniel: / -Kunde wünscht das Backup wegen Abstürzen die die Datenbank zerstört haben.-> Datenbankzugriffe sollten so realisiert werden, dass die Verbindung immer auf und abgebaut wird / -evtl. Automatisch Back-Up wenn Programm startet (bzw. schließt) / -Back-Up in bestimmten Zeitabständen / -Datenbank muss geschlossen sein, wenn man Back-Up macht / -Nutzerinteraktion muss beachtet werden -> wie schließt man einen Nutzereingriff aus / -Import-Dateien -> Noch hinzukommen Adresse, Geburtsdatum und voraussichtlicher Austritt / -Gibt zwei Dateitypen -> einmal Vor und Nachname in einem Feld, einmal getrennt / -Oberstufe Datei nur mit Vorname Nachname und Klassen (Fächer) -> keine eindeutigen Identifier / -Sortierverfahren sind nicht stabil und eindeutig -> Position identifiziert nicht eindeutig / -Quicksort -> nicht stabil / -Bubblesort -> stabil / -Import uneindeutig -> Beim Importdialog ein eigenes Fenster für die Uneindeutigkeit öffnen, welche den Schüler klar identifizieren soll / -Kunde weiß nie wie das Projekt funktioniert -> nur Beispielszenarien -> funktioniert nicht / -Zeitsetzungen abgleichen / -Filterung -> Bis man fertig geschrieben hat -> Beispiel: „Google Suggestion“ mit Contains-Funktion und nicht Equals / -Refine Search -> mehrere Filter kombinieren / -Filterfunktion mit Suche -> Suche über alle Datensätze / -Doppelfilterung (zuerst Klasse -> dann Nachname) / -Unterschiede Suche Filter -> / Suche -> Zeigt Ergebnisse in die Liste / Filter -> Zeigt nur Ergebnisse / -Eine Zeile für Filterung / -Erst mit einem Kriterium implementieren und dann weitersehen ob Suche oder 2tes Kriterium / -Beim Schüler selbes Problem bezüglich Suche und Filter / -Suchen und Filtern sind keine Kernfunktionalitäten / -Kernfunktionalitäten ist die Ausleihe / -Für Minimum von bestandener Datenbank ausgehen -> Mit Ausleihen beginnen / -Erster Zwischenschritt -> Ausleihen der Bücher an die Schüler -> Schüler oder Bücher auswählen und dann Ausleihdialog beginnen / -Erstes Feedback vom Kunden am rohen Auswahlvorgang -> agile Entwicklung / -Feedback und Zusammenführen der Programmteile im Zeitplan beachten / -Konfigurationsklasse -> Dialog anhand von Config erzeugt / -Welche Konfiguration wird benötigt -> letzter angemeldeter Benutzer, Hintergrundfarbe, Back-Up Intervall / -Basierend auf Config-Dateien Dialoge generieren von Daniel / -Eventuell Code wiederverwenden um andere Dialoge zu erzeugen
Joshua: / -Datenbankmodell Änderungen -> erstmal ohne Historie und dann mit zweiter API erweitern für die Vorjahre (wenn benötigt) / -1:n von Schüler & Buch (statt 1:1) / -Ausleihtabelle und Rückgabe koppeln mit 1:0 für Bezug von Rückgabe zu Ausleihe / Von Rückgabe zu Ausgabe oder eventuell beides / -Klasse bekommt zusätzliches Feld -> aktuelles Jahr / -Schüler kann in mehreren Klassen sein, allerdings ist immer nur eine aktuell, eine zusätzliche Bedingung, welches Jahr bei der Abfrage (where – Bedingung) / -in Ausleihe auch in Klasse verweisen -> 3 definierende Eigenschaften / Zusätzliches Datum für Ausleihe (bzgl. Ferienausleihe) / -Datenbank API muss diskutiert werden
Schlussfolgerungen

Aufgaben		Zuständige Person	Termin
DLL Import anschauen (Abhängigkeitsproblem klären)		Fabio	08.05
Datenbank API definieren		Joshua, Daniel, Fabio	08.05
Datenbank erstellen und Modell überarbeiten		Joshua	08.05
Datenbanke API programmieren		Joshua, Daniel, Fabio	08.05

Besondere Anmerkungen

Nächste Besprechung: 08.Mai 9.50 in J4.17