# Protokoll vom 22.03.2018
Protokollführer	Fabio Aubele
Abwesende Teilnehmer	-
Dauer	90 min

## Tagungsordnungspunkte
Thema
- Bei Usabilitytest: entweder Szenarien vorbereiten oder einen Prototypen vorführen
- Autosuchfunktion mit Vorschlägen eventuell umsetzen (niedrige Priorität)
- Bücher innerhalb der Datenbank mit Ausleihdatum und Rückgabedatum versehen (+ evtl. boolesche Flags), dadurch Dauer der Ausleihe zu definieren .
- Rückgabedatum ist innerhalb des Schuljahres, standardmäßig das Ende des Schuljahres. In den Ferien allerdings ein spezifisches.
- Spezialfall wenn zwei Prozesse vom selben Benutzer gestartet werden / - Spezialfall wenn zwei verschiedene Nutzer zwei Prozesse starten / → PC wird jedoch nur von einem Benutzer verwendet in der Bücherei
- Innerhalb der Datenbank wird jedes Buch einzeln verwaltet, für die View wird jedoch eine vereinfachte 'Group by – Ansicht' verwendet. (Wichtig für beschädigte Bücher, da hier einzelne Einträge nötig sind)
- Zuordnung von Schüler auf Schulklasse ist bei neuem Schuljahr automatisch möglich, da die Schüler bereits in der Datenbank sind. (Ausnahme: neue 5te Klasse)

Schlussfolgerungen
- Auf Prioritäten achten
- Datenbankmodell kann generisch kompliziert sein, sollte allerdings für die View dann vereinfacht dargestellt werden.
- Eventuelle Softwarearchitektur dadurch: / Generisches Datenbankmodell → Vereinfachtes Datenbankmodell → Controller → View
- Kunde will keinen Barcode-Scanner
- Ein Schüler besitzt in der Datenbank mehrere Bücher

Aufgaben		Zuständige Person	Termin
- Taskboard-Server überprüfen		Daniel Hörmann	29.03.2018
- Videotools installieren		alle	29.03.2018
- Beim Kunden nachfragen, wie der Ablauf bei Krankheitsfällen während der Ausgabe ist.		Daniel Hörmann	-
- Qt Creator installieren		Joshua Hörmann	10.04.2018
- Aufgabenblock A		Joshua Hörmann	10.04.2018
- Normen für Oberfläche		Fabio Aubele	10.04.2018
- Dll's in Qt + Einbindung		Fabio Aubele	10.04.2018
- restlicher Aufgabenblock B		Fabio Aubele	10.04.2018
- Aufgabenblock C		Daniel Hörmann	10.04.2018

Besondere Anmerkungen	- Projekttreffen anfangs wöchentlich, später alle 2-3 Wochen